洛阳市公路管理局

二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通

改扩建工程路桥检测保通项目询价邀请函

各入围供应商：

依据洛阳市财政局有关规定，洛阳市公路管理局现对二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程路桥检测保通项目进行询价采购，欢迎贵方积极参加。

- 询价采购项目概况

该互通改扩建工程主线位于G55二广高速，改建长度为3.06km(改建范围：ERK1135+940-ERK1139+000)，被交道位于G30连霍高速,改建长度为1.524km(改建范围：RKK676+946.183-RKK678+470)，新增郑州至洛阳方向的左转匝道、郑州至济源方向的右转匝道，局部改建三门峡至济源方向的左转匝道，其余匝道均在老匝道基础上进行加宽提升改造，由单车道提升为双车道通行，总投资约4.93亿元。

询价范围及要求：

1、确保朱家仓互通改扩建工程路桥检测所涉及的道路及过往车辆安全畅通，同时满足检测需要；

2、确保安全文明保通，保通期间安全零事故；

3、供应商2016年1月1日以来至少独立承担过一项

同类或类似业绩（以保通合同签订时间为准，响应文件中附合同扫描件）;

4、供应商须在签订合同后5个工作日内，完成本项目

保通方案的审批；

5、供应商拟投入本项目的人员、设施及机械设备至少

须满足附件1表格所列工程量清单的规定。

采购最高限价：175954.9元

服务周期： 10日历天，与路桥现场检测同步。

二、报价人资格条件：营业执照、公路养护工程施工从业资质证书二类（甲级）、有效的安全生产许可证。

三、有意参与报价的入围供应商可持授权委托书原件、经办人身份证复印件、营业执照、公路养护工程施工从业资质证书二类（甲级）、安全生产许可证（复印件需加盖公章）、报价表及响应文件参与报价。报价资料内容不符合要求者视为无效报价。

四、询价邀请函、报价要求格式将在洛阳市公路管理局网站（www.luoyanggl.cn）政务公开栏上公布。

五、报价截止时间和地点：2019年10月18日下午3：00，洛阳市公路管理局五楼会议室（在规定时间内未报价者视为自动弃权）。

六、询价方式：询价小组将对各供应商的报价（一次报出不得更改的价格）进行审定。

七、评审方式：各方面满足采购人要求的前提下，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

八、出现下列情形之一的，采购人将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

九、在询价结果公示3日后，采购人将按照报价最低的原则确定成交供应商并签定合同协议书。

十、注意事项

前来报价的供应商应在报价截止时间前至洛阳市公路管理局五楼会议室签到以确认出席，逾期签到者视为自动放弃。

十一、采购人： 洛阳市公路管理局

联系人及电话： 赵先生  13837937637

十二、本次询价邀请函、询价结果将统一在洛阳市公路管理局网站（www.luoyanggl.cn）政务公开栏上公布

附件1：工程量清单

附件2：报价表

附件3：授权委托书

2019年10月15日

附件1：

| 二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建 工程路桥检测保通项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 前方施工**m标志 | 上部边长1.3m 下部1.4m*0.4m | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 施工警示标志 | 2*2 | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 中间封闭标志 | 1.5*1.8 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 限速标志 | 直径1.2m | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 施工路栏 | 1.8m*2m | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 反光膜 | 一级 | m2 | 61.5 |  |  |
| 7 | 反光锥形标 | 90cm高 4.5kg重 | 个 | 2000 |  |  |
| 8 | 电子导向牌 |  | 套 | 8 |  |  |
| 9 | 太阳能爆闪灯 | 双向八头 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 反光服装 | 含帽子 | 件 | 15 |  |  |
| 11 | 反光背心 | LED 反光背心 | 件 | 15 |  |  |
| 12 | 保通车 |  | 台班 | 20 |  |  |
| 13 | 小型货车 |  | 台班 | 10 |  |  |
| 14 | 20m举升车 |  | 台班 | 5 |  |  |
| 15 | 人员 |  | 工日 | 150 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 18 | 税金 | 9.00% |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件2：

报价表

(项目名称)

| 报价（元） | 完成天数 |
| --- | --- |

入围供应商：        (单位盖章)

法定代表人

或其委托代理人(签字)：

地址：

电话：

传真：

年   月   日

备注：

１.报价保留整数。

2.此报价表需现场填写确认。

附件3:

授权委托书

本人	　(姓名)系	　　(供应商名称)的法定代表人，现委托	　(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、说明、递交、	(项目名称）专项编制报告报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

供应商：	(盖单位章)

法定代表人：　　　	(签字)

身份证号码：

委托代理人：	(签字)

身份证号码：

年	月	日